- 自治区第三生态环境保护督察组交办问题查处情况的通报

- 截止2023年8月11日，自治区第三生态环境保护督察组交办涉及吐鲁番市生态环境信访件20件，现将第四批交办问题结果通报如下：

| 序号 | 交办问题基本情况 | 涉及区县及部门 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办理情况 | 处理处罚和问责情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT010：反映鄯善县岔路口油城北路往火车站方向有一个畅达搅拌站占地约10亩地左右，周围生活垃圾、水泥、废料等堆积成山，遍地都是，希望能将此处垃圾清理。 | 辟展镇政府 | 畅达建筑材料有限公司位于鄯善县辟展镇卡格托尔村，该公司南部有大片空地，属于戈壁荒地，周边企业、建筑工地随意倾倒砂石废料、生活垃圾、水泥废块。经实地勘察，该处堆放约3.5万平方米垃圾。 | 属实 | - 一是由县分管领导组织生态环境、住建、城市执法等相关行业部门及辟展镇主要负责人召开专题部署会、现场推进会各1次，研究制定科学合理的整改措施；二是立即安排相关行业部门协助辟展镇调配铲车、挖机、自卸翻斗车等大型机械15台，对信访投诉问题所在区域各类垃圾进行清理整治，计划于8月19日前整改完毕；三是建立健全管理机制，严把建筑垃圾清理、处置流程和管理措施，进一步明确县城市执法局、住建局、公安局、交通局、生态环境局及辟展镇工作职责，加强城市建筑垃圾乱堆乱放巡查监管力度，提高精细化管理能力。 | 卡哈尔·吾甫尔作为辟展镇城管队长，对畅达建筑材料有限公司南侧随意倾倒砂石废料、生活垃圾、水泥废块巡查监管责任履行不到位，负有主要责任；李庆春作为卡格托尔村委会副主任，负责辖区环境卫生工作，对属地畅达建筑材料有限公司南侧空地监管责任履行不到位，负有连带责任。由辟展镇党委委员、纪检书记对两人进行约谈。 |  |
| 2 | DT011：反映鄯善县天拓伟业搅拌站（老312国道与G7的中间）在高速公路与312国道之间挖了一个70-80米的深坑，为了偷挖沙子，并毁坏了周边的林带，一遇刮风天气就尘土飞扬。 | 鄯善县自然资源局 | 投诉人反映的鄯善县天拓伟业搅拌站其经营主体名称为新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司（以下简称天拓伟业公司），法定代表人衣江龙，地点位于312国道西北侧原望乡加油站东北处，总占地面积58285平方米，2017年6月建设，2019年完成并试车投产。 - 采坑偷挖砂石料问题属实。经现场核实，投诉人所反映的采砂坑位于天拓伟业公司东侧约200米处，8月7日经县自然资源局组织测绘单位对投诉区域实地测量，采坑长300米，宽226米，平均深度15米。采坑内还存有细砂料（经测量现场堆放砂石料约3.99万立方米）和未拆除的选砂设备。 经核查，该区域于2019年5月至2020年5月，天拓伟业公司办理了为期1年的取土临时用地（面积35亩），主要是用于鄯善县西环路、楼兰东路、2017年棚户区改造项目配套基础设施建设和2018年鄯善镇瀚海小区外棚户区改造基础设施等项目奠基使用。根据《中华人民共和国土地管理法》相关规定，该用地符合临时用地相关要求，县自然资源局按程序报县政府依法对该临时用地进行批复，天拓伟业公司向鄯善县自然资源局承诺在项目施工完毕后，由该公司负责对该区域进行回填，恢复地貌。2022年7月29日，县自然资源局在开展动态巡查检查时发现该公司在临时用地到期后存在非法开采行为，因此对该公司无证非法开采行为进行立案查处，因疫情原因，在2023年1月结案，共处罚没款3.212万元（其中没收违法所得29200元，罚款2920元）。同时县自然资源局下发了整改通知书，督促企业在30天内完成采坑恢复治理工作，但治理恢复工作进展缓慢，目前只完成少部分区域治理工作。为防止该企业偷采砂石料，2023年6月17日，由县应急管理局对现场用电设备进行查封，截止8月9日下午封条无拆撕痕迹。 - 采坑位置属实，采坑位于312国道西北侧原望乡加油站东北处，312国道西北方向，距312国道约240米；G30高速公路东南方向，距离高速公路约300米。 - “毁坏了周边的林带”问题不属实。经现场核实，砂坑周边没有林带，不存在林带毁坏情况。投诉人反映林带实际为天拓伟业公司为改善周边环境在该公司办理建设用地范围内种植的一条长95米，宽43米的绿化带（部分是今年种植的树木）。 | 部分属实 | 一是县委、县政府高度重视反映的问题，立即安排县自然资源局及国土资源执法监测大队根据实际核查情况对天拓伟业公司下发限期整改通知书，同时责令现场拆除制沙机等设备；二是按照“谁破坏、谁治理”的原则，督促天拓伟业公司按照要求委托资质单位编制《历史遗留采坑环境治理方案》，预计8月12日编制完成，方案编制完成并评审合格后，鄯善县将督促天拓伟业公司严格按照方案要求在20个工作日内完成治理恢复工作。 | ### （1）衣江龙，作为新疆天拓伟业建筑安装有限责任公司法定代表人，环境保护意识不强，落实整改主体责任不力，在接到鄯善县自然资源局下发责令对采坑进行治理整改通知后，未积极组织力量对采坑进行治理，进度慢，成效不明显。由鄯善县自然资源局主要负责人对衣江龙进行约谈并向其传达学习了习近平生态文明思想等内容，进一步增强企业负责人的环保意识。 （2）王云丰，作为鄯善县自然资源局党组副书记、局长，主持行政全面工作，在对采坑进行行政处罚后，落实监管整改不力，负有领导责任。由县分管领导对王云丰进行约谈。并要求其要深刻汲取教训、举一反三，强化监督管理，切实履行好监督责任。 |  |
| 3 | DT012：反映鄯善县鄯善镇巴扎村5组绿洲金光屠宰场，血腥味很大，牛羊内脏不及时处理，随地乱扔，夏季炎热导致臭味很大，空气污染严重，蚊蝇很多，影响周边环境。 | 鄯善县农业农村局投诉人反映的绿洲金光屠宰场其主体名称为鄯善县绿洲金光牛羊畜产品加工有限公司（以下简称绿洲金光畜产品加工公司），位于鄯善镇巴扎村4组，法定代表人阿巴白克力·卡哈尔，成立于2010年，2011年建成投产，占地总面积约42亩，建设有屠宰间、待宰间、冷库、检验室及办公用房，其中：屠宰间960平方米，目前使用150平方米（因为屠宰量少），待宰间8间。每天平均屠宰量牛7头、羊68只（近10天平均量）。营业执照、畜禽定点屠宰证、防疫条件合格证、排污许可证证照有效。 “血腥味很大，夏季炎热导致臭味很大，空气污染严重，蚊蝇很多，影响周边环境”问题属实。经核查，绿洲金光畜产品加工公司屠宰车间距离周边群众80米左右，围墙建在河坝边上；屠宰场操作规程符合《新疆维吾尔自治区地方标准-羊屠宰操作规程》、《新疆维吾尔自治区地方标准-肉牛屠宰操作规程》等屠宰操作相关要求，主要规程为：将需要屠宰的牛羊提前一天运进待宰间，次日早晨由屠宰工开始屠宰，经由检疫人员检疫合格后上市，内脏全部由商贩当日收购运走，屠宰结束后工作人员对屠宰场开展环境卫生清洁、消毒等，场区清洁后的污水排入污水处理池。绿洲金光畜产品加工公司于2023年3月28日（噪声检测）、2023年5月12日（废水、无组织废气、噪声检测）、2023年8月2日（废水、无组织废气、噪声检测）组织第三方开展监测并出具报告，检测结果均合格。 经鄯善县农业综合行政执法大队工作人员对绿洲金光畜产品加工公司周边12户群众入户走访，周边群众反映屠宰场存在臭味，蚊蝇较多，影响正常生活。 “牛羊内脏不及时处理，随地乱扔”问题不属实。经核查，绿洲金光畜产品加工公司平均每天屠宰牛羊75头只（其中：牛7头、羊68只），内脏全部由商贩艾力·斯依提（联系方式：13699914644）当日收购运走（羊内脏收购价格40元/每副，牛内脏收购价格25元/公斤），工作人员现场检查时，未发现绿洲金光畜产品加工公司内脏处理不及时，随地乱扔等情况。 | 部分属实 | - 一是接到信访转办问题后，县分管领导立即组织县农业农村局、生态环境局及鄯善镇相关责任领导前往绿洲金光畜产品加工公司进行现场查看，核查相关手续办理及污水处理情况，明确任务分工、压实各方责任、督促工作落实；二是鄯善镇政府、农业农村、生态环境、消防、市场监管等部门开展联合整治行动，并向绿洲金光畜产品加工公司负责人宣传环境污染防治、场区卫生、畜禽屠宰、消防安全等法律法规，责令其做好整改。要求每日及时清污、消毒、灭蝇，每日使用除臭剂不少于2次，保持屠宰间卫生整洁，按照排污许可要求定期开展废水、无组织废气、噪声监测；三是持续做好动态监管，不定期对绿洲金光畜产品加工公司开展现场检查，督促做好清洗消毒台账，确保不影响周边居民生产生活；四是责令绿洲金光畜产品加工公司暂停营业，积极对接生态环保部门，督促办理相关环保手续，组织联合执法，若不符合办理条件，依法关停。五是扎实做好群众工作。鄯善县农业农村局、辟展镇克其克村委会积极对周边村民进行走访、交流，了解群众整改诉求，合理制定整改措施，切实加强问题整改力度，确保整改工作落实到位。目前已走访绿洲金光畜产品加工公司附近片区的16户村民,走访满意度为100%。 |  |  |  |

负责人签字：陆久季

自治区第三生态环境保护督察组进驻吐鲁番市期间：2023年8月1日-8月11日

投诉举报电话：0995-7602739，邮政信箱：新疆吐鲁番市A012号信箱，邮政编码：838000

督察组受理举报电话时间：每天早上10:00－晚22:00